**<Naam Bedrijf opdrachtgever>**

**<Naam Project>**

**Project <nummer>**

**Kwaliteitshandboek**

*In opdracht van* : <naam opdrachtgever>

*Auteur(s)* : Tom Drent

*Klas* : Pict4v3a

*Datum* :

*Versienummer* :

*Plaats* :

Projectleider :

**Inhoud**

[1 Planning van de realisatie 4](#_Toc451974495)

[2 Realisatie 4](#_Toc451974496)

[3 Wijzigingen 5](#_Toc451974497)

[4 Onderhoud en Beheer 6](#_Toc451974498)

[5 Bijlagen tickets 7](#_Toc451974499)

# Planning van de realisatie

In onderstaand overzicht ziet u de planning van de verschillende onderdelen van de realisatie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geplande realisatie** | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Inlogpagina (cursist & medewerker) | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Registreerpagina (Cursist & medewerker) | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Overzicht cursussen | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Overzicht medewerkers | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Medewerkers toevoegen | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Gegevens (cursist & medewerker) wijzigen | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Overzicht schepen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Gegevens medewerker verwijderen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus toevoegen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus wijzigen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus verwijderen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus met ingeschreven cursisten | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Schip toevoegen | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Gegevens schip wijzigen | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Gegevens schip verwijderen | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Lijst van schepen met averij | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Inschrijfpagina cursus (detailpagina) | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Overzicht met opbrengsten van bepaalde periode | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Print pagina | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Hoofdpagina | Tom Drent | 09-06-2016 | 09-06-2016 |
| Informatie over cursussen | Tom Drent | 09-06-2016 | 09-06-2016 |
| Contactpagina | Tom Drent | 09-06-2016 | 09-06-2016 |

# Realisatie

In onderstaand overzicht ziet u de daadwerkelijke uitvoering van de verschillende onderdelen van de realisatie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **daadwerkelijke realisatie** | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Inlogpagina (cursist & medewerker) | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Uitlogpagina (cursist & medewerker) | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Registreerpagina (Cursist & medewerker) | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Overzicht cursussen | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Overzicht medewerkers | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Medewerkers toevoegen | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Gegevens (eigen profiel & medewerkers) wijzigen | Tom Drent | 06-06-2016 | 06-06-2016 |
| Overzicht schepen (averij) | Tom Drent | 06-06-2016 | 07-06-2016 |
| Gegevens medewerker verwijderen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus toevoegen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus wijzigen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus verwijderen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Mijn Cursussen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Cursus met ingeschreven cursisten | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Schip toevoegen | Tom Drent | 07-06-2016 | 07-06-2016 |
| Gegevens schip wijzigen | Tom Drent | 07-06-2016 | 08-06-2016 |
| Gegevens schip verwijderen | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Inschrijfpagina cursus (detailpagina) | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Overzicht met opbrengsten van bepaalde periode | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Print pagina | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Hoofdpagina | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Informatie over cursussen | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |
| Contactpagina | Tom Drent | 08-06-2016 | 08-06-2016 |

# Wijzigingen

In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen aan de applicatie die zijn gedaan tijdens het ontwikkeltraject.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen tijdens ontwikkeltraject** | | | | |
| Pagina | Program-meur | Van | Tot | Wijziging |
| Overzicht cursussen | Tom | 08-06-2016 | 08-06-2016 | Selectiequery naar database |
| Overzicht schepen | Tom | 08-06-2016 | 08-06-2016 | Selectiequery naar database |

# Onderhoud en Beheer

In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen aan de applicatie die zijn gedaan nadat de applicatie is geimplementeerd. In de rechterkolom ziet u op welk onderhoudsticket de wijzigingen betrekking hadden.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen Onderhoud en Beheer** | | | | |  |
| Naam bestand | Program-meur | Gesloten | Wijziging | Ticket | Afgehandeld |
| Verwijderen cursussen | Tom | 16-03-2016 | Beveiligingscontrole voor het verwijderen van een cursus zodat er geen cursussen kunnen worden verwijderd als er aanmeldingen zijn. | A02 |  |
| Toevoegen cursussen | Tom | 16-03-2016 | Cursussen van volgend jaar toevoegen. | A10 |  |
| Plaatsing knoppen bij overzichten | Tom | 16-03-2016 | Knoppen komen zowel boven als onder de invoervakken te staan. | A13 |  |
| Openingstijden | Tom | 16-03-2016 | Openingstijden worden toegevoegd aan de contactpagina. | A19 |  |
| Nieuw logo | Tom | 16-03-2016 | Het logo wordt vervangen | A20 |  |

# Bijlagen tickets

Hieronder de bijlage met de onderhoudstickets.

## Verwijderen cursus

|  |  |
| --- | --- |
| **Ticket Onderhoud en beheer** | |
| **Gegevens aanvrager** | |
| Organisatie | Zeilschool De Waai |
| Contactpersoon | De heer Brenninkmeijer |
| E-mailadres | [jBrenninkmeijer@Zeilschool De Waai.nl](mailto:jpietersen@flowerpower.nl) |
| Telefoon | (036) 123 45 67 |
| **Aanvraaggegevens** | |
| Ticketnummer | A02 |
| Datum | 02-04-2015 |
| Naam applicatie | Zeilschool De Waai |
| Prioriteit | Hoog |
| **Wijziging** | |
| Onderwerp | Verwijderen cursussen |
| Huidige situatie | Nu kan een cursus elk moment verwijderd worden. |
| Nieuwe situatie | Cursus mag pas verwijderd worden als er geen cursisten voor de cursus zijn ingeschreven. |
| Reden wijziging | Cursisten komen dan niet voor een cursus die niet gegeven wordt. |
| Bijbehorend bestand(en) |  |
| Opmerkingen |  |
| **Afhandeling projectleider** | |
| Naam projectleider | T. Halvers |
| Wijziging goedgekeurd | Ja |
| Naam uitvoerende applicatieontwikkelaar | Kandidaat |
| Datum afhandeling | 10-04-2015 |
| Opmerkingen |  |

## Toevoegen cursussen

|  |  |
| --- | --- |
| **Ticket Onderhoud en beheer** | |
| **Gegevens aanvrager** | |
| Organisatie | Zeilschool De Waai |
| Contactpersoon | De heer Brenninkmeijer |
| E-mailadres | [jBrenninkmeijer@Zeilschool De Waai.nl](mailto:jpietersen@flowerpower.nl) |
| Telefoon | (036) 123 45 67 |
| **Aanvraaggegevens** | |
| Ticketnummer | A10 |
| Datum | 10-04-2015 |
| Naam applicatie | Zeilschool De Waai |
| Prioriteit | Hoog |
| **Wijziging** | |
| Onderwerp | Toevoegen cursussen |
| Huidige situatie | Alleen de cursussen van dit jaar zijn vermeld. |
| Nieuwe situatie | Ook de cursussen voor het nieuwe jaar moeten toegevoegd worden. |
| Reden wijziging | Nieuw cursusjaar |
| Bijbehorend bestand(en) | cursussen.csv |
| Opmerkingen |  |
| **Afhandeling projectleider** | |
| Naam projectleider | T. Halvers |
| Wijziging goedgekeurd | Ja |
| Naam uitvoerende applicatieontwikkelaar | Kandidaat |
| Datum afhandeling | 10-04-2015 |
| Opmerkingen |  |

## Plaatsing knoppen bij overzichten

|  |  |
| --- | --- |
| **Ticket Onderhoud en beheer** | |
| **Gegevens aanvrager** | |
| Organisatie | Zeilschool De Waai |
| Contactpersoon | De heer Brenninkmeijer |
| E-mailadres | [jBrenninkmeijer@Zeilschool De Waai.nl](mailto:jpietersen@flowerpower.nl) |
| Telefoon | (036) 123 45 67 |
| **Aanvraaggegevens** | |
| Ticketnummer | A13 |
| Datum | 13-04-2015 |
| Naam applicatie | Zeilschool De Waai |
| Prioriteit | Midden |
| **Wijziging** | |
| Onderwerp | Plaatsing knoppen bij de overzichten |
| Huidige situatie | Nu staan de knoppen op de pagina’s alleen onder of boven. |
| Nieuwe situatie | Knoppen komen zowel boven als onder de invoervakken te staan. |
| Reden wijziging | Gebruikersgemak |
| Bijbehorend bestand(en) |  |
| Opmerkingen |  |
| **Afhandeling projectleider** | |
| Naam projectleider | T. Halvers |
| Wijziging goedgekeurd | Ja |
| Naam uitvoerende applicatieontwikkelaar | Kandidaat |
| Datum afhandeling | 13-04-2015 |
| Opmerkingen |  |

## Openingstijden

|  |  |
| --- | --- |
| **Ticket Onderhoud en beheer** | |
| **Gegevens aanvrager** | |
| Organisatie | Zeilschool De Waai |
| Contactpersoon | De heer Brenninkmeijer |
| E-mailadres | [jBrenninkmeijer@Zeilschool De Waai.nl](mailto:jpietersen@flowerpower.nl) |
| Telefoon | (036) 123 45 67 |
| **Aanvraaggegevens** | |
| Ticketnummer | A19 |
| Datum | 19-04-2015 |
| Naam applicatie | Zeilschool De Waai |
| Prioriteit | Midden |
| **Wijziging** | |
| Onderwerp | Openingstijden |
| Huidige situatie | Er staan geen openingstijden voor de administratie op de contactpagina. |
| Nieuwe situatie | Openingstijden op contactpagina |
| Reden wijziging | Service aan klanten |
| Bijbehorend bestand(en) | Openingstijden.txt |
| Opmerkingen |  |
| **Afhandeling projectleider** | |
| Naam projectleider | T. Halvers |
| Wijziging goedgekeurd | Ja |
| Naam uitvoerende applicatieontwikkelaar | Kandidaat |
| Datum afhandeling | 24-04-2015 |
| Opmerkingen |  |

## Nieuw logo

|  |  |
| --- | --- |
| **Ticket Onderhoud en beheer** | |
| **Gegevens aanvrager** | |
| Organisatie | Zeilschool De Waai |
| Contactpersoon | De heer Brenninkmeijer |
| E-mailadres | [jBrenninkmeijer@Zeilschool De Waai.nl](mailto:jpietersen@flowerpower.nl) |
| Telefoon | (036) 123 45 67 |
| **Aanvraaggegevens** | |
| Ticketnummer | A20 |
| Datum | 20-04-2015 |
| Naam applicatie | Zeilschool De Waai |
| Prioriteit | Midden |
| **Wijziging** | |
| Onderwerp | Nieuw logo |
| Huidige situatie | Het logo is alleen zwart. |
| Nieuwe situatie | Het nieuwe logo past beter bij de website. |
| Reden wijziging | Mooier logo |
| Bijbehorend bestand(en) | Logo.png |
| Opmerkingen |  |
| **Afhandeling projectleider** | |
| Naam projectleider | T. Halvers |
| Wijziging goedgekeurd | Ja |
| Naam uitvoerende applicatieontwikkelaar | Kandidaat |
| Datum afhandeling | 27-04-2015 |
| Opmerkingen |  |