**Zeilschool De Waai**

**Vernieuwde website + webapplicatie**

**Project 3**

**Eindrapport Evaluatie Implementatie**

*In opdracht van* : de heer P. Brenninkmeijer

*Auteur(s)* : Tom Drent

*Klas* : Pict4v3a

*Datum* : 15-06-16

*Versienummer* : 1

*Plaats* : Hardenberg

Projectleider : de heer T.Halvers

**Inhoud**

[1 Inleiding 3](#_Toc453766271)

[1 Samenvatting bespreking projectleider 4](#_Toc453766272)

[2 Samenvatting bespreking opdrachtgever 4](#_Toc453766273)

[3 Suggesties betrokkenen 4](#_Toc453766274)

[4 Problemen tijdens implementatie 4](#_Toc453766275)

[5 Eindconclusie 4](#_Toc453766276)

# Inleiding

Dit document is de eindevaluatie van de implementatie voor het project Vernieuwde website + webapplicatie Zeilschool de waai. In dit document worden allereerst de belangrijkste zaken uit de gesprekken met de projectleider, dhr. O. Perbaas, en de opdrachtgever, dhr. V. Vrager, weergegeven. In het volgende hoofdstuk vindt u suggesties en ideeën van betrokkenen. Het hoofdstuk daarna behandelt de problemen die zich tijdens de implementatie voordeden en mogelijke oplossingen daarvoor. Het document wordt afgesloten met een slotevaluatie.

# 1 Samenvatting bespreking projectleider

In het gesprek met de projectleider kwam naar voren dat de implementatie over het algemeen goed ging. Er was wel een punt van aandacht. Door enkele onvoorziene tegenslagen tijdens het ontwikkelen, onder andere de aanpassingen van de database van de applicatie, had ik een flinke achterstand opgelopen op de planning.

Hierdoor kon ik niet volledig testen en als gevolg daarvan kwamen er tijdens de acceptatietest enkele fouten in de functionaliteiten aan het licht. Dit had bovendien tot gevolg dat we niet alle testscenario's konden uitvoeren. Enkele fouten zijn al opgelost. De rest zal nog op korte termijn moeten worden hersteld.

# Samenvatting bespreking opdrachtgever

De opdrachtgever was ontevreden dat niet alle functionaliteiten van de applicatie goed werkten. Ook had de opdrachtgever liever een printpagina voor de boten en mocht het aanmaken en wijzigen van een boot verbeterd worden. Verder vond hij de gesprekken erg grondig en er mochten minder gesprekken aan te pas komen. Tot slot vond hij dat het totale proces goed is verlopen.

# Suggesties betrokkenen

De pagina dat getoond wordt na het aanmaken of wijzigen van een boot en/of cursus.  
Tijdens de acceptatie werd voorgesteld om dit te linken naar een andere pagina. Om zo het makkelijk mogelijk te houden voor de medewerkers van zeilschool De Waai.

# Problemen tijdens implementatie

Tijdens de implementatie is er niets fout gegaan. Alleen het opstarten van de computer van de zeilschool duurde vrij lang waardoor het implementeren langer duurder dan gewenst.

# Eindconclusie

De implementatie verliep vrij goed op een aantal opmerkingen van de opdrachtgever na. Door aandacht aan deze punten te hebben besteed had ik helaas niet genoeg tijd om alle scenario's te doorlopen. Uit de implementatie bleek dat niet alle functionaliteiten van de applicatie goed werkten en dat de pagina verbinding kan worden verbeterd.